## Slide 1: Revue 1&2
Par:
Équipe 4
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

## Slide 2: Contrat d’équipe
Pratiques d’équipe établies
Règles choisies et vues par tout les membres
  Sanctions choisi de façon démocratique (on est des adultes)
Rôles de chaque membres décris
Fonctionnement de la séparation des tâches expliqué

## Slide 3: Présentation du produit – idée générale
Notre produit est une plateforme embarqué qui fait la détection de notes de musique avec leurs divisions temporelle et leur endroit dans une mesure ainsi que des accords.
Plateforme d’apprentissage intégré
Produit permettant la pratique musical
Axé pour les compositeurs autant que les élèves

## Slide 4: Présentation du produit – fonctions principales
L’affichage temps réel de notes et accord joués au piano
L’affichage temps réel d’une partition joué (composée seulement de notes singulières)
L’enregistrement des partitions que l’on joue;
Rejouer les partitions enregistrées en mémoire;
Générer et jouer un solo généré aléatoirement composé des notes et accords joués préalablement;
Génération du son d’un métronome (tempo);
Réglage de la vitesse du métronome (tempo);

## Slide 5: Diagramme de cas d’utilisation (UML 2)

## Slide 6: Diagramme d’interaction (UML 2)

## Slide 7: Diagramme d’état-transition/activité (UML 2)

## Slide 8: Schéma bloc du prototype

## Slide 9: Montage matériel
Micro connecté à l’aide d’un jack audio;
PCB du PIC;
PCB du DSK;
Clavier connecté à l’aide du PCB de projet;
6 connecteurs plats 40 pins;
Header femelle 100 mil pour la communication entre les PCB, et
Haut-parleur connecté à l’aide d’un jack audio pour le métronome généré avec le DSK

## Slide 10: Plan d’Assurance Qualité
S’assurer que les spécifications techniques sont respectées.
Faciliter la gestion (et résolutions) d’erreurs des modules techniques.
Buts de l’assurance qualité

## Slide 11: Plan d’Assurance Qualité
L’équipe qui conçoit les tests =/= équipe qui exécute les tests
Chaque test doit contenir les trois sections suivantes :
  Étapes préalables (Preconditions).
  Étapes à exécuter (Steps to execute).
  Résultat attend (Expected result).
Test de regression (environ 20 % de tous les tests).
Fonctionnement de l’assurance qualité
Écriture des tests

## Slide 12: Plan d’Assurance Qualité
Trois passes d’exécution possibles (par module) :
Lorsqu’un module subit des changements importants, il est essentiel de refaire la première passe.
Laisser un commentaire significatif à la fin du test.
Fonctionnement de l’assurance qualité
Exécution des tests

## Slide 13: Plan d’Assurance Qualité
Trois résultats possibles :
  Réussite (Pass).
  Échec (Fail).
  Bloqué (Could not test).
  À tester de nouveau (Not applicable).
Fonctionnement de l’assurance qualité
Résultat des tests

## Slide 14: Plan d’Assurance Qualité
Lorsqu’il y a un échec, il faut créer un ticket d’erreur (bug report).
La structure d’un ticket d’erreur est la suivante (juste remplir ce qui est listé ici, le reste est facultatif) :
  Titre du problème (Bug title).
  Priorité (Priority).
  Type.
  Sévérité (Severity)
  Reproductivité (Reproducibility)
  Description
Fonctionnement de l’assurance qualité
Tickets d’erreur

## Slide 15: Plan d’Assurance Qualité
Fonctionnement de l’assurance qualité
Tickets d’erreur

## Slide 16
L'usager doit être capable d'alterner entre les modes "Enregistrer" et "Rejouer une partition"
L'usager doit être capable de choisir si l'enregistrement est en mode "accord" ou en mode "note singulière"
Le mode "Partition" (seulement actif dans le mode "note singulière") doit permettre de choisir un tempo désiré.
Plan d’Assurance Qualité
Plan de test pour chaque activité des diagrammes UML
Niveau 1

## Slide 17
Contenir deux modules : la télécommande et le DSK
La télécommande doit comprendre un menu permettant à l'usager de lire sur un écran LCD les informations sur l'état du programme.
La télécommande doit contenir un clavier permettant à l'usager de changer de modes parmi ceux décrit dans le niveau 1
Le DSK doit s'assurer que l'information envoyé par l'usager à l'aide de la télécommande soit convenablement reçu.
Le mode "Enregistrer" active le microphone qui écoute le son du piano joué par l'utilisateur.
Le son est amplifié et convertit en signal numérique par l'ADC puis enregistrer dans la SDRAM
Le mode "Rejoué partition" prend ce qui est sauvegardé dans la SDRAM et le convertit en analogique à l'aide du CODEC pour qu'il soit par la suite entendu par l'usager.
Plan d’Assurance Qualité
Plan de test pour chaque activité des diagrammes UML
Niveau 2

## Slide 18: Cahier des charges
Objectif:
Concevoir et créer un système robuste de détection de notes de musique et d'accords avec une équipe de 8 personnes, en apprenant le fonctionnement des systèmes embarqués et le fonctionnement d'une gestion efficace incorporant l'assurance qualité.

## Slide 19: Cahier des charges (suite)
Aspect technique et gestion divisé
Hiérarchie descriptive des aspects du projets, des spécifications et des critères
Critères précis avec une flexibilité sur les critères
Responsable et nombre d’heure pris en compte pour les étapes

## Slide 20: Cahier des charges (suite) - Technique
Aspect technique et gestion divisé
Hiérarchie descriptive des aspects du projets, des spécifications et des critères
Critères précis avec une flexibilité sur les critères
Responsable et nombre d’heure pris en compte pour les étapes

## Slide 21: Cahier des charges (suite) - Gestion

## Slide 22: Diagramme de Gantt

## Slide 23: Courbe en S

## Slide 24: Temps travaillé vs restant

## Slide 25: Gestion des risques
Risques de gestion |  |  |  |  |  | 
Risque | Fréquence | Gravité | Détection | Indice de risque | Conséquence | Mitigation
Oubli de mettre une tâche dans son bon état (terminé, en cours, etc.) | 4 | 5 | 5 | 100 | Dans le cas où une tâche est mise par erreur dans la section "terminé", peut causer un oubli lors de la remise de travaux. Perte de points | Toujours se rapporter au barême lors du dépôt de travaux
Revue la 2e semaine d'APP | 5 | 3 | 2 | 30 | Peut causer des rushs si trop de tâches sont faites à la dernière minute. | Bonne gestion de projet + bonne communication entre les membres de l'équipe
Problèmes lors de l'intégration du travail des membres | 3 | 3 | 3 | 27 | Cause des délais | Intégrer partie par partie en utilisant le mécanisme de pull-requests. S'assurer d'avoir constamment un code en état fonctionnel
Requis oubliés / pas vus | 2 | 5 | 2 | 20 | Perte de points | Se rapporter
Oubli d'entrer des heures | 5 | 1 | 4 | 20 | Dans notre cas : affecte nos outils de gestion (courbes en s, etc). Dans la vraie vie : problèmes pour la facturation au client + payes | Intégrer le mécanisme de poinçonage aux outils de gestion pour que les deux outils soient utilisés en simultané
Gestionnaires blasés du projet | 2 | 3 | 3 | 18 | Peut causer une mauvaise gestion du projet | Avoir plus qu'un gestionnaire et d'avoir de la communication entre-eux
Problêmes de douanes lors du shipping de pièces | 3 | 2 | 3 | 18 | Peut causer des délais de developpement | Choisir un projet réaliste qui emploie autant que possible de l'équipement fourni par l'école. Aussi, essayer de commander les pièces de distributeurs canadiens
Oubli d'assigner une tâche à un responsable | 3 | 1 | 2 | 6 | Peut être détecté un peu trop tard et causer des rush de dernière minute | Utilisation d'outils de gestion. Il devient évident qui est responsable de quelle tâche. Aussi, se référer fréquemment au barême
Coûts de développement trop élevés | 2 | 3 | 1 | 6 | Peut causer de la frustration auprès des membres qui paient | Choisir un projet réaliste qui emploie autant que possible de l'équipement fourni par l'école
Code mal documenté | 2 | 2 | 1 | 4 | Peut causer de la confusion | Pull-requests qui s'assurent que le code soit révisé avant de le considérer comme final